TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 
THỰC TẬP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

|  | TÊN ĐỀ TÀI | XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH CAMBRIDGE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SINH VIÊN THỰC HIỆN | - Họ và tên: Trần Hoàng Long - MSSV: 110123025 - Điện thoại: 0342478051 - Email: thlong190705@gmail.com - Mã lớp: DA23TTA |  |  |
|  | GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN | - Họ và tên: Nhan Minh Phúc - Học hàm, học vị: Thạc Sĩ |  |  |
|  | TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Hiện nay các kỳ thi Cambridge English từ B1 Preliminary đến C2 Proficiency đã có hình thức thi trên máy tính. Thí sinh làm các phần Reading, Writing, Listening trên một trình duyệt bị khóa, còn giám thị ngồi ở máy quản lý để theo dõi cả phòng: ai đang làm, ai mất kết nối, ai còn bao nhiêu phút. Cái khó của thi máy nằm ở khâu vận hành. Có sự cố thì giám thị phải tạm dừng đúng thí sinh, cộng giờ bù cho đủ, tua lại phần nghe khi âm thanh bị lỗi, và tuyệt đối không bấm nhầm lệnh kết thúc bài vì bấm rồi là không lấy lại được. Chỉ một thao tác sai là ảnh hưởng thẳng đến bài thi của thí sinh. Muốn tập cho quen các thao tác này lại không dễ. Buổi tập huấn chính thức chỉ cho mỗi phần thi khoảng 20 phút, tài khoản thí sinh ảo dùng một lần là hết, muốn tập lại phải đăng ký buổi khác. Thí sinh cũng cần làm quen với cách làm bài trên máy trước ngày thi, nhưng trung tâm lại không có công cụ nào để tự tổ chức một buổi thi thử trên máy bằng đề của mình. Vì vậy em chọn làm một website hỗ trợ thi chứng chỉ tiếng Anh Cambridge, dựng lại cách tổ chức và giám sát một buổi thi máy: có kỳ thi, có giám thị, có thí sinh và có các tình huống sự cố. Thí sinh vào website để thi thử và làm quen với giao diện thi máy. Giám thị dùng nó để tập thao tác. Trung tâm dùng nó để kiểm tra phòng máy trước ngày thi và tổ chức thi thử bằng đề tự soạn. Website không dùng đề thi của Cambridge và không kết nối với hệ thống thật của họ. Đề tài có những phần kỹ thuật em muốn làm kỹ: giám sát thời gian thực, đồng hồ làm bài do server nắm, khóa trình duyệt khi thi. Làm tốt thì em sẽ phát triển tiếp thành khóa luận tốt nghiệp. |  |  |  |
|  | MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Mục tiêu chung: làm ra một website hỗ trợ thi chứng chỉ tiếng Anh Cambridge chạy được thật, tổ chức trọn một buổi thi máy từ đầu đến cuối: tạo kỳ thi, cấp tài khoản cho thí sinh, thí sinh vào làm bài, giám thị theo dõi và xử lý sự cố, thu bài. Mục tiêu cụ thể: 1. Nắm rõ quy trình một buổi thi máy và viết lại thành bản đặc tả yêu cầu cho website. 2. Thiết kế cơ sở dữ liệu theo hai tầng: một kỳ thi gồm nhiều phần thi (Reading, Writing, Listening), mỗi phần thi được giám sát riêng. 3. Làm backend bằng C# ASP.NET Core, dùng SignalR để màn hình giám thị cập nhật ngay khi thí sinh có thay đổi. 4. Làm giao diện thí sinh và cổng giám thị bằng React. Giám thị phải làm được: tạm dừng và cho làm tiếp, cộng giờ bù, sửa giờ kết thúc, tua lại phần nghe. 5. Bắt thí sinh làm bài trong Safe Exam Browser. Server kiểm tra đúng cấu hình mới cho vào thi, thí sinh vi phạm thì giám thị thấy cảnh báo. 6. Chạy thử với một nhóm nhỏ thí sinh và giám thị, website phải chạy ổn suốt buổi thi. |  |  |  |
|  | NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Nội dung 1: Tìm hiểu quy trình thi máy. Đi hết một buổi thi: chuẩn bị phòng máy, in thông tin đăng nhập, thí sinh vào thi bằng mã PIN, làm lần lượt từng phần, giám thị theo dõi và xử lý sự cố, kết thúc và thu bài. Từ đó liệt kê những việc website phải làm được. Nội dung 2: Tìm hiểu công nghệ. ASP.NET Core Web API, SignalR, Entity Framework Core với MySQL, React và Safe Exam Browser. Em làm thử từng phần nhỏ trước để chắc chắn ghép lại được với nhau. Nội dung 3: Phân tích và thiết kế. Vẽ use case cho ba vai trò quản trị, giám thị, thí sinh; thiết kế cơ sở dữ liệu; vẽ sơ đồ trạng thái của một lượt làm bài (chưa vào, đang làm, tạm dừng, đã nộp); vẽ sơ đồ tuần tự cho các thao tác chính và viết đặc tả API. Nội dung 4: Xây dựng website. Backend gồm đăng nhập, phân quyền, quản lý kỳ thi và thí sinh, đồng hồ làm bài chạy trên server. Màn hình thí sinh có làm bài, ghi chú, đánh dấu câu, đổi cỡ chữ và độ tương phản. Cổng giám thị có bảng theo dõi cả phòng, chọn nhiều thí sinh để thao tác cùng lúc. Cuối cùng là gắn Safe Exam Browser vào và đóng gói để cài đặt. Nội dung 5: Kiểm thử. Em tự soạn các tình huống giám thị hay gặp như thí sinh rớt mạng, mất tiếng phần nghe, cần cộng giờ, rồi chạy thử từng cái. Kiểm thử tải để biết server chịu được bao nhiêu thí sinh cùng lúc. Sau đó tổ chức một buổi thi thử với vài bạn đóng vai thí sinh và giám thị. Nội dung 6: Viết báo cáo và quản lý mã nguồn. Viết quyển báo cáo theo mẫu của Khoa. Mã nguồn để trên GitHub, commit đều mỗi tuần, cập nhật báo cáo tiến độ trong thư mục progress-report. |  |  |  |
|  | ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU |  |  |  |
|  | Đối tượng nghiên cứu - Quy trình tổ chức, giám sát và làm bài trong một buổi thi chứng chỉ tiếng Anh Cambridge trên máy tính. - Các công nghệ dùng để làm website: ASP.NET Core, SignalR, MySQL, React và Safe Exam Browser. |  |  |  |
|  | Phạm vi nghiên cứu - Trong phạm vi: ba phần Reading (kèm Use of English), Writing và Listening; dữ liệu mẫu cho ba cấp B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency; máy thi chạy Windows; website chạy trên một server. - Ngoài phạm vi: phần Speaking, chấm điểm, kết nối với hệ thống thật của Cambridge, dùng đề thi thật của Cambridge, máy Mac và Chromebook, chạy nhiều server. |  |  |  |
|  | PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Tìm hiểu tài liệu: đọc kỹ tài liệu hướng dẫn thi máy và tài liệu của từng công nghệ, ghi lại những gì website cần làm (Nội dung 1, 2). - Phân tích, thiết kế bằng UML: dùng use case, ERD, sơ đồ trạng thái và sơ đồ tuần tự để chốt thiết kế trước khi viết code (Nội dung 3). - Làm theo từng vòng: chia nhỏ chức năng, mỗi đợt làm xong một nhóm, chạy được, đưa thầy xem rồi mới làm tiếp (Nội dung 4). - Thực nghiệm: kiểm thử từng chức năng, kiểm thử tải, cuối cùng tổ chức một buổi thi thử để xem website chạy thực tế ra sao (Nội dung 5). Công nghệ sử dụng: - Backend: C#, ASP.NET Core Web API trên .NET 10. - Thời gian thực: SignalR. - Cơ sở dữ liệu: MySQL, truy cập qua Entity Framework Core. - Frontend: React. - Khóa trình duyệt: Safe Exam Browser. |  |  |  |
|  | KẾ HOẠCH THỰC HIỆN |  |  |  |
| Tuần; Thời gian; Nội dung, công việc thực hiện; Kết quả dự kiến. Từ 19/10/2026 đến 25/10/2026; - Tạo repo GitHub, mời GVHD làm Collaborator, soạn README. - Tìm hiểu quy trình thi máy, viết bản đặc tả yêu cầu. - Thiết kế use case, ERD, sơ đồ trạng thái lượt làm bài, đặc tả API. - Dựng khung dự án .NET 10, MySQL, React. - GVHD hướng dẫn, giải đáp thắc mắc; hướng dẫn viết báo cáo.; - Repo GitHub và README. - Bản đặc tả yêu cầu. - ERD, đặc tả API. - Khung dự án chạy được.. Từ 09/11/2026 đến 15/11/2026; - Backend lõi: đăng nhập, phân quyền, quản lý kỳ thi và các phần thi, quản lý thí sinh, in thông tin đăng nhập. - Màn hình thí sinh: đăng nhập bằng mã PIN, kiểm tra máy trước khi thi, làm bài Reading/Writing, đồng hồ chạy trên server, tự nộp khi hết giờ. - GVHD hướng dẫn, giải đáp thắc mắc; hướng dẫn viết báo cáo.; - Backend lõi chạy được, có kiểm thử. - Demo thí sinh làm bài từ đầu đến cuối.. Từ 30/11/2026 đến 06/12/2026; - Cổng giám thị: theo dõi cả phòng theo thời gian thực; tạm dừng, cho làm tiếp, cộng giờ bù, sửa giờ kết thúc, tua lại phần nghe. - Gắn Safe Exam Browser: server kiểm tra cấu hình trước khi cho vào thi; ghi nhận và hiển thị cảnh báo vi phạm. - Viết báo cáo Chương 1–2. - GVHD hướng dẫn, giải đáp thắc mắc; hướng dẫn viết báo cáo.; - Demo giám sát thời gian thực. - Bộ thao tác giám thị hoàn chỉnh. - Thí sinh thi được trong Safe Exam Browser. - Bản nháp Chương 1–2.. Từ 21/12/2026 đến 27/12/2026; - Kiểm thử chức năng, kiểm thử tải, chạy thử với nhóm nhỏ; sửa lỗi. - Viết Chương 3–5, tóm tắt, tài liệu tham khảo. - GVHD chỉnh sửa quyển báo cáo; SV hoàn chỉnh quyển báo cáo. - Fork repo về tài khoản chung của Khoa.; - Báo cáo kiểm thử, kết quả chạy thử. - Quyển báo cáo hoàn chỉnh.. Kết thúc; 31/12/2026; - SV nộp quyển báo cáo tại Văn phòng Khoa; nộp link GitHub qua biểu mẫu.; - Hồ sơ nộp đầy đủ.. |
|  | KẾT QUẢ DỰ KIẾN CỦA ĐỀ TÀI |  |  |  |
| 10.1. | Sản phẩm ứng dụng: Nguyên mẫu (prototype): ☐ Chương trình máy tính: ☒ Quy trình công nghệ: ☐ Sơ đồ, bản thiết kế: ☒ Sản phẩm khác: Quyển báo cáo; mã nguồn website trên GitHub kèm README và hướng dẫn cài đặt; bộ sơ đồ thiết kế (use case, ERD, sơ đồ trạng thái, sơ đồ tuần tự) và đặc tả API. |  |  |  |
| 10.2. | Kết quả khác: Nền tảng để phát triển tiếp thành khóa luận tốt nghiệp: thêm phần Speaking, chạy nhiều server, thử với số thí sinh lớn hơn. |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn (Ký, họ và tên) Nhan Minh Phúc |  |  | Vĩnh Long, ngày 8 tháng 10 năm 2026 Sinh viên thực hiện (Ký, họ và tên) Trần Hoàng Long |  |